แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ทบทวนครั้งที่ 1

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

-----------------------------------

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

- ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลไร่มะขาม		อำเภอบ้านลาด

- ทิศใต้		ติดต่อกับ	ตำบลบ้านในดง		อำเภอท่ายาง

- ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลหนองจอก		อำเภอท่ายาง

- ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลท่ายาง		อำเภอท่ายาง

- อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ายาง ๔ กิโลเมตร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

- ตำบลมาบปลาเค้า มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,277 ไร่ หรือ 16.44 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานไหลผ่านจำนวน 1 สาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ตำบลมีพื้นที่ทั้งหมด 10,277 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 9,253 ไร่ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชหลัก ได้แก่ ข้าว กล้วยหอม มะนาว มะม่วง ฯลฯ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

- อุณหภูมิอากาศ เฉลี่ย 27.60 องศาเซลเซียส

- อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 30.91 องศาเซลเซียส

- อุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ย 22.40 องศาเซลเซียส

- ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

- ฤดูฝน 	ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม

1.4 ลักษณะของดิน

- ข้อมูลกลุ่มชุดดินความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน ตำบลมาบปลาเค้ามีชุดดินที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร อยู่จำนวน 4 ชุด ซึ่งได้แก่ ชุดดินที่ 6, 7, 15, 33

กลุ่มชุดดินที่ 6 ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ำตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ำตาลหรือสีแดงตลอดชั้นดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ด้วยเนื่องจากสภาพพื้นที่พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุ่มเนื้อดินเป็นดินเหนียวการระบายน้ำเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังอยู่ที่ผิวดิน ระหว่าง 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ทำนาในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือพืชอื่นที่มีอายุสั้นได้สำหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำชลประทานเข้าถึงหรือมีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก ตลอดทั้งปีจะต้องทำคันดินล้อมรอบพื้นที่เพาะปลูกและยกร่องปลูก เพื่อช่วยการระบายน้ำของดิน

กลุ่มชุดดินที่ 7 ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลปนเทา พบจุดประสีน้ำตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ำตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนลำน้ำ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว พบตามพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ฤดูฝนขังน้ำลึก 30-50 ซม. นาน 3 - 4 เดือน ปัจจุบันบริเวณส่วนใหญ่ใช้ทำนา ถ้าหากมีการชลประทานและการจัดการที่ดีสามารถทำนาได้  2 ครั้ง ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ฤดูฝนมีน้ำแช่ขังนาน 3 - 5 เดือนความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ำของดิน กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความเหมาะสมในการทำนามากกว่าปลูกไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งเกษตรกรได้ใช้ทำนาอยู่แล้วในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามกลุ่มชุดดินนี้ยังสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักต่างๆ ได้ในช่วงฤดูแล้งถ้ามีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำชลประทานช่วยเสริม

กลุ่มชุดดินที่ 15 ลักษณะโดยทั่วไป : หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดิน ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้ำตาลปนเทา ดินล่างสีน้ำตาลหรือสีเทาปนชมพูพบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสกลุ่มชุดดินนี้เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทำนา  ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ำใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ถ้ามีระบบชลประทานใช้ทำนาได้ 2 ครั้ง ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยทั่วไปไม่มีแม้บางแห่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำแต่พอปรับปรุงได้ไม่ยากความเหมาะสมสำหรบการปลูกพืช : เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ำของดิน กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความเหมาะสมในการทำนามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผลและพืชผัก ซึ่งเกษตรกรก็ได้ใช้ประโยชน์ในการทำนาอยู่แล้วในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามกลุ่มชุดดินนี้ยังสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีน้ำชลประทานและเกษตรกรได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วในบางพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือก

กลุ่มชุดดินที่ 33 ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนแดงบางแห่งในดินล่างลึกๆ มีจุดประสีเทาและน้ำตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบนสันดินริมน้ำเก่าและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 1-3 % เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลางระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า  1 เมตร ตลอดปีมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำได้ในบางปีความเหมาะสมสำหรบการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 33 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และทำนาข้าว ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวนี้อยู่ในภาคต่างๆ ที่พบดินกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้ประโยชนที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพ

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำห้วย 		จํานวน 3  แห่ง

- หนอง 	จํานวน 5  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- บ่อน้ำตื้น 	จํานวน 1  แห่ง

- บ่อบาดาล 	จํานวน 4  แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน 	จํานวน 2แห่ง

- ประปาอบต.		จํานวน 2แห่ง

- ถังน้ำ ค.ส.ล. 		จํานวน 5  แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

- ตำบลมาบปลาเค้า ไม่มีพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเศรษฐกิจ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๑ หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ ๑  บ้านมาบปลาเค้า		หมู่ที่ ๗  บ้านหนองหินถ่วง

หมู่ที่ ๒  บ้านมาบปลาเค้า		หมู่ที่ ๘  บ้านนาขึงหนัง

หมู่ที่ ๓  บ้านมาบปลาเค้า		หมู่ที่ ๙  บ้านตาลกงพัฒนา

หมู่ที่ ๔  บ้านใหม่		หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขาสามัคคี

หมู่ที่ ๕  บ้านตาลกง		หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลกงสามัคคี

หมู่ที่ ๖  บ้านตาลกง

2.2 การเลือกตั้ง

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๒,๙๘๔ คน

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

- ประชากรทั้งสิ้น 4,024 คน แยกเป็นชาย 1,921 คนหญิง 2,103 คน จำนวนครัวเรือน ๑,169 ครัวเรือน

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

- อายุ 1 – 17 ปี	ชาย	373	คน	หญิง	367	คน

- อายุ 18 – 34 ปี	ชาย	496	คน	หญิง	468	คน

- อายุ 35 – 60 ปี	ชาย	798	คน	หญิง	885	คน

- อายุ 61 – 71 ปี	ชาย	151	คน	หญิง	218	คน

- อายุ 72 – 94 ปี	ชาย	103	คน	หญิง	165	คน

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

-โรงเรียนประถมศึกษา	จำนวน	๒แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา	จำนวน	๑แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	3  แห่ง

- ศูนย์การเรียนชุมชน	จำนวน	๑แห่ง

4.2 สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จำนวน๑แห่ง

4.3 อาชญากรรม-

4.4 ยาเสพติด   -

4.5 การสังคมสงเคราะห์	  -

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

- มีระยะทางห่างจากอำเภอท่ายางประมาณ ๔ กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมสะดวกและเป็นเส้นทาง   ที่เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว

5.2 การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

5.3 การประปา

- มีประปาใช้ทุกครัวเรือน

5.4 โทรศัพท์	-

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์   -

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

- ข้าวเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริมเช่น พันธุ์ชัยนาท 1 และสุพรรณบุรี 1 ปลูกประมาณ 90% ของพื้นที่การเกษตรอีก 10% จะเป็นพันธุ์ข้าวอื่นๆ

- มะนาวเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพันธุ์แป้นรำไพประมาณ 90% มะนาวหนัง 10%

- กล้วยเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองที่สามารถส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเกษตรกรปลูกไม่มากนักส่วนใหญ่ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร (ประมาณ 650 ไร่) โดยมีการตรวจรับรองแปลง GAP พืชเป็นบางราย

- มะม่วงเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูก ได้แก่ น้ำดอกไม้ เขียวเสวย หนังกลางวัน ฟ้าลั่น โชคอนันต์อกร่อง และมะม่วงแก้ว

- พืชผักเกษตรกรจะปลูกหลังการทำนา ได้แก่ กระหล่ำดอก, ถั่วฝักยาว, แตงกวา

6.2 การประมง	 -

6.3 การปศุสัตว์

- โค เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นโคพื้นเมือง

- สุกร เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงรายละ 3 - 5 ตัว และมีโรงเรือน 1 ฟาร์ม

- ไก่ เป็ด เกษตรกรจะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน

6.4 การบริการ

- ร้านบริการเสริมสวย	จำนวน6แห่ง

- ร้านบริการน้ำมัน	จำนวน9แห่ง

- ร้านบริการอินเตอร์เน็ต	จำนวน3แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

- พิพิธภัณฑ์ไทยพวน

- วัดมาบปลาเค้า

- วัดตาลกง

6.6 อุตสาหกรรม   -

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   -

6.8 แรงงาน

- มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน 10 คน

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

- เป็นพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน ๙,๒๕๓ ไร่

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรการเพาะปลูกพืชหลัก ได้แก่ ข้าว กล้วยหอมมะนาว มะม่วง ฯลฯ

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

- ลำห้วย	จำนวน ๓ แห่ง

- หนอง		จำนวน ๕ แห่ง

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

- บ่อน้ำตื้น	จำนวน ๑ แห่ง

- บ่อบาดาล	จำนวน ๔ แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน	จำนวน ๔ แห่ง

- ถังน้ำค.ส.ล.  	จำนวน ๕ แห่ง

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา

- นับถือศาสนาพุทธ

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

- วันปีใหม่	  ช่วงเวลาจัดงานปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม

- วันสงกรานต์	  ช่วงเวลาจัดงานเดือนเมษายน

- ทำบุญตักบาตร	  ช่วงเวลาจัดงานในวันสำคัญต่างๆ

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันมีศูนย์ทอผ้า (ไทยพวนตำบลมาบปลาเค้า) และมีโรงสีข้าวซ้อมมือ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่ตลอด

- ภาษาถิ่นมีการใช้ภาษาพูดที่เอกลักษณ์ของพื้นที่ (หมู่ที่ 1,2,3,4) คือ ภาษาพวน

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

- ข้าวซ้อมมือกล้วยหอมทอง

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ   -

9.2 ป่าไม้   -

9.3 ภูเขา   -

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   -

10. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)   -

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 - 2560)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557 - 2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์ | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การคมนาคม | 15 | 34.09 | 4,788,300 | 20.74 | 12 | 33.33 | 3,558,336.15 | 22.33 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 1 | 22.73 | 6,059,394 | 26.24 | 9 | 25.00 | 1,583,882.62 | 9.94 |
| 3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1 | 2.27 | 5,000 | 0.02 | - | - | - | - |
| 4.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการและท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 4 | 9.09 | 441,000 | 1.91 | 2 | 5.56 | 261,693.50 | 1.64 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 6.82 | 240,000 | 1.04 | 2 | 5.56 | 166,183.20 | 1.04 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 11 | 25.00 | 11,555,123 | 50.05 | 11 | 30.56 | 10,366,225.19 | 65.05 |
| รวม | 44 |  | 23,088,817 |  | 36 |  | 15,936,320.66 |  |

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม | 75 | 53.19 | 75,032,500 | 67.27 | 12 | 33.33 | 3,558,336.15 | 22.08 | 12 | 35.29 | 3,558,336.15 | 33.62 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 24 | 17.02 | 9,012,000 | 8.08 | 9 | 25.00 | 1,583,882.62 | 9.83 | 9 | 26.47 | 1,583,882.62 | 14.97 |
| 3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 5 | 3.55 | 300,000 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการและท่องเที่ยว | 6 | 4.26 | 780,000 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 7 | 4.96 | 1,620,000 | 1.45 | 2 | 5.56 | 261,693.50 | 1.62 | 2 | 5.88 | 261,693.50 | 2.47 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 4.96 | 1,580,000 | 1.42 | 2 | 5.56 | 166,183.20 | 1.03 | 2 | 5.88 | 166,183.20 | 1.57 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 17 | 12.06 | 23,220,000 | 20.82 | 11 | 30.56 | 10,546,947.18 | 65.44 | 9 | 26.47 | 5,012,494.87 | 47.37 |
| รวม | 141 |  | 111,544,500 |  | 36 |  | 16,117,042.65 |  | 34 |  | 10,582,590.34 |  |

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

# 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

# - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายสามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้น ทำให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลครอบคลุมเกือบครบทุกด้าน

2.2 ผลกระทบ

- ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เหมืองน้ำ ฯลฯ จะต้องมีการยินยอมจากเจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่จะดำเนินการ ซึ่งในบางครั้งก็ไม่ได้รับการยินยอมทั้งหมด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาพื้นที่นั้น

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

อุปสรรค

- เรื่องระเบียบกฎหมายที่ยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพราะติดขัดเรื่องระเบียบแบบแผนทางราชการ และงบประมาณในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำกัดทำให้การบริหารงานบางอย่างไม่ครบครัน

แนวทางการแก้ไข

- ในการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัดทำประชาคมและให้ความรู้แก่ประชาชน จะมีการชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ และงบประมาณที่พัฒนาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ และการเสนอโครงการนั้น ถ้าโครงการที่ประชาชนเสนอมานั้นโครงการไหนที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ อบต. ก็จะชี้แจงให้ทราบ

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ด้านความมั่นคง

6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลุ่มจังหวัดใหเปนศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสินคาประมงเกษตรและเหล็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหลงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมชายฝงและสิ่งแวดลอมเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเปนเลิศข้อมูลจังหวัดกลุมจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 วิสัยทัศน์

มาบปลาเค้าเป็นชุมชุนที่น่าอยู่มีปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานครบครันมีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ

2.2 ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจ และท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.3 เป้าประสงค์

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

2. พัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

6. ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2.4 ตัวชี้วัด

1. ประชาชนมีการคมนาคมที่ปลอดภัย

2. ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ

3. ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม

4. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

5. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ

6. ประชาชนได้รับการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.5 ค่าเป้าหมาย

1. การสร้างสรรค์ให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี

3. การพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

5. แก้ไขปัญหาด้านต่างๆให้หมดไปจากตำบล

2.6 กลยุทธ์

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

4. พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

5. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าได้รับการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันถนนแทบทุกสายได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้านมีระบบประปาหมู่บ้าน มีการขยายเขตไฟฟ้า พัฒนาด้านสังคมส่งเสริมการกีฬา และสนับด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันมีทั้งศูนย์ทอผ้า (ไทยพวนตำบลมาบปลาเค้า) มีโรงสีข้าวซ้อมมือ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่ตลอด และตำบลมาบปลาเค้าเป็นตำบลเดียวของอำเภอท่ายางที่มีสภาวัฒนธรรมตำบล

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผน จึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้บรรลุผลที่ปรารถนา

องค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาโดยกำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆได้แก่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลแผนกระทรวงแผนกรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆซึ่งเป็นแผนระดับชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัดตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นโยบายหลักในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าได้เน้นในการพัฒนา "คน" ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงสุดให้มีคุณภาพอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ให้มีความเจริญก้าวหน้าและในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลก็เน้นให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับอบต. ฉะนั้นถ้าชุมชนมี "คน" ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพก็จะทำให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

นโยบายริเริ่มด้านอื่นๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า วางแผนในการพัฒนาไว้ในภาพรวมคือ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก เน้นการบริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ให้ได้รับการบริการที่ประทับใจและรวดเร็ว พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง เพื่อการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและเพื่อการเกษตร พัฒนาติดตั้งไฟรายทาง ส่งเสริมการเกษตรให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมให้เป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษ จัดตั้งตลาดการเกษตรเพื่อจำหน่ายสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะเป็นเส้นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าเป็นพื้นที่ทางผ่านเชื่อมต่อเส้นทางได้หลายเส้นทาง มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงหลายชนิดควรมีตลาดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ และมีวัฒนธรรมเป็นที่สนใจของบุคคลภายนอกควรได้รับการสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ยท. 01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสี่ปีพ.ศ. 2561 - 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ

20 ปี

ยุทธศาสตร์

ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ

ฉบับที่ 12

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านความมั่นคง

การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

โลจิสติกส์

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน

ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC

ยุทธศาสตร์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ยุทธศาสตร์จังหวัด

สินค้าเกษตร – อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย

เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพที่ดี

เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการวางแผน

การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัด

การและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการวางแผน

การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

แผนงาน

1.การพัฒนางานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ

1. การพัฒนางานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน

2. งานด้านการ

พาณิชยกรรม

3. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

4. งานด้านการท่องเที่ยว

1. การพัฒนางาน

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันการทุจริต

2. การพัฒนางาน

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

3. การพัฒนางาน

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

4. การพัฒนางาน

ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

5.การพัฒนางาน

ด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้

1. งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พัฒนาการจราจร

2. งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน

3. งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

4. งานด้านอาคาร เสียงตามสาย กล้องวงจรปิด

1. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน

2. งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์)

3. งานด้านการศึกษา

4. งานด้านการสาธารณสุข

5. งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

1. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. งานด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

3. งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ

มีเส้นทางคมนาคม

ที่ได้มาตรฐาน

ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย

ในการคมนาคม

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

แก้ไขปัญหาด้านต่างๆให้หมดไปจากตำบล

สร้างสรรค์ให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล

สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้สืบ ต่อไป

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)

แบบ ยท. 02

มาบปลาเค้าเป็นชุมชุนที่น่าอยู่ มีปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานครบครัน

มีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการวางแผน

การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัด

การและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

พัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พัฒนาศักยภาพ

ของคนและชุมชน

ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้จาก

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

การสร้างสรรค์

ให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

การพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี

แก้ไขปัญหาด้านต่างๆให้หมดไปจากตำบล

กลยุทธ์

พัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาด้านการ

จัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

พัฒนาด้านการวางแผน

การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านการ

บริหารจัด

การและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนากระบวน

การบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

แผนงาน

1. งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พัฒนาการจราจร

2. งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน

3. งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

4. งานด้านอาคาร เสียงตามสาย กล้องวงจรปิด

1. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน

2. งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์)

3. งานด้านการศึกษา

4. งานด้านการสาธารณสุข

5. งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

1.การพัฒนางานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ

1. การพัฒนางานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน

2. งานด้านการพาณิชยกรรม

3. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

4. งานด้านการท่องเที่ยว

1. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. งานด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

3. งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด

1. การพัฒนางาน

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันการทุจริต

2. การพัฒนางาน

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

3. การพัฒนางาน

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

4. การพัฒนางาน

ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

5.การพัฒนางาน

ด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

แบบ ยท. 03

| ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |  |  |
| เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพที่ดี | ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต | 73 | 44 | 10 | 13 | 6 | ร้อยละ 0.5 | พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | 1. แผนงานเคหะ และชุมชน จำนวน 73 โครงการ | กองช่าง | อบจ./กรม |
| สินค้าเกษตร – อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย | ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | พัฒนาระบบการศึกษา และการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญา ของท้องถิ่น | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | ร้อยละ 0.5 | พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสังคม จำนวน 13 โครงการ | สำนักปลัด | กองสวัสดิการ |
| เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพที่ดี | ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | พัฒนาระบบการศึกษา และการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญา ของท้องถิ่น | 72 | 15 | 19 | 20 | 18 | ร้อยละ 0.5 | พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 18 โครงการ 2. แผนงานการศึกษา จำนวน 19 โครงการ 3. แผนงานสาธารสุขจำนวน 18 โครงการ 4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการจำนวน 7 โครงการ | สำนักปลัด | กองสวัสดิการ |
| เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพที่ดี | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย | ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย | ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 39 | 11 | 9 | 10 | 9 | ร้อยละ 0.5 | พัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย | 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 16 โครงการ 2. แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 23 โครงการ | สำนักปลัด | กองช่าง/ปภ. |
| เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ วางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว | พัฒนาศักยภาพ ของคนและชุมชน ให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้จาก การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ร้อยละ 40 | พัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว | 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 15 โครงการ | กองสวัสดิการ | สำนักปลัด |
| เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพที่ดี | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ร้อยละ 80 | การพัฒนา ด้านการบริหาร จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 1. แผนงานการเกษตร จำนวน 4 โครงการ | สำนักปลัด | กองช่าง |
| เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | พัฒนาระบบการศึกษา และการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | ร้อยละ 20 | การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. แผนงานศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 20 โครงการ | กองการศึกษาฯ | กองสวัสดิการฯ |
| เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพที่ดี | ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม ของประชาชน | ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน การบริหารจัดการ ที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม ของประชาชน | พัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้จาก การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย | 87 | 26 | 20 | 20 | 21 | ร้อยละ 60 | การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม ของประชาชน | 1 แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 87 โครงการ | สำนักปลัด | ทุกส่วนราชการ |

ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บริหารทั่วไป | แผนงานและเคหะชุมชน. | กองช่าง | กองคลัง |
| 2. | ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของสังคม | กองสวัสดิการสังคม | สำนักปลัด |
| 3. | ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานการศึกษา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | สำนักปลัด |
| 4. | ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม | สำนักปลัด |
| 5. | ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานสาธารสุข | สำนักปลัด | รพ.สต. |
| 6. | ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | สำนักปลัด |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน | สำนักปลัด | กองสวัสดิการ |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย | สำนักปลัด | กกองช่าง |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน | กองสวัสดิการ | สำนักปลัด |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | การเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด | กองช่าง |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | สำนักปลัด |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | บริหารทั่วไป | แผนงานบริหารทั่วไป | สำนักปลัด | ทุกกอง |

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | จำนวน 4 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 เมตร จาก ศาลา หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนายเจริญ อยู่ยืนยงค์ (153,000 บาท) สายที่ 2 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 เมตร จาก บ้านนางสาว แถม นกน้อย ถึงบ้าน นางดาวเรีองเรืองลาภ (76,500 บาท) สายที่ 3 ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.15 เมตร จากบ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายปรีชา คำศิลป์ (1,468,800 บาท) สายที่ 4 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. จากที่ สาธารณ-ประโยชน์ หมู่ที่ 1 ถึงไร่นายยุทธยา จันทร์ศิริ (1,020,000 บาท) | 229,500 | 1,468,800 | 1,020,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 4 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 2. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (ย้ายงบประมาณในปี 2563 บางส่วน) | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 สาย สายที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. (510,000 บาท) จากไร่นายธวัช เอี่ยมสะอาด ถึงไร่ นายใบ เกตุนคร สายที่ 2 กว้าง 4 ม .ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม. (612,000 บาท) จาก บ้านนายสง่า เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ถึงบ้านนายหยิบ พูลเกิด | 510,000 | - | 612,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 3. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. จากที่ดินนางบุญล้อม วัดสว่าง ถึงคลองถ่ายดี 9 | - | - | 612,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 4. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ย้ายงบประมาณในปี 2563 บางส่วน) | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ขนาด 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. (382,500 บาท) ถนนชลประทาน ถึงถนน บ้านนายเหลื่อน ทองจันทร์ สายที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. ( 153,000 บาท) จากไร่นายเยี่ยม จันทร์สุข ถึงบ้านนางผัน เอี่ยมสะอาด | 382,500 | - | 382,500 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5. |  | ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน |  |  | บริเวณบ้านนายบุญช่วย (ตาแต) บัวงาม | - | 100,000 | - | - | มีลานเอนกประสงค์จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | กองช่าง |
| 6. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ขนาด 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. (382,500 บาท) ถนนหน้าวัด ถึงบ้านนางอรุณีสีนันท์ ถึงเขตหมู่ที่ 4 สายที่ 2 กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. ( 459,000บาท) จากร้านก๋วยเตี๋ยวยายแอ๊ว ถึงเขต ม.4 บ้านนายธวัช จันทร์สุข | 535,500 | - | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 7. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. จากไร่นายสมคิด จันทร์ศิริ ถึง บ้านนายเพ็ง กลิ่นน้อย | - | - | - | 244,800 | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 8. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 3 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. จากบ้านนางประสูติ คำหงส์ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 | - | - | 453,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 9. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3-4 สายป้อมตาลกง ถึงตำบลบ้านในดง (เปลี่ยนปีงบประมาณ ไปปี 2563) | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 6 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.15 ม. จากเขตหมู่ที่ 3 จากถนน คสล. เดิม ถึงคลองดี 9 | - | 7,656,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 10. |  | ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (เปลี่ยนปีงบประมาณ ไปปี 2562) | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม.จากเขตหมู่ที่ 3 ถึงคลองถ่ายน้ำ ดี 9 | - | 30,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 11. |  | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 (เปลี่ยนงบประมาณ ในปี 63บางส่วน) | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | จำนวน 2 สาย สายที่ 1 กว้าง 5 ม.ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.จากศาลาหมู่ที่ 5 ถึงบ้านนายสมโภชน์ สาระเห็ด งบประมาณ 76,500 บาท สายที่ 2 กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. จากบ้าน นายประจักษ์ สาระเห็ด ถึงบ้าน นางจำเริญ งบประมาณ 204,000 บาท | 76,500 | - | 204,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 12. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. บาท จากบ้านนาย สุเทพ นกน้อย ถึงบ้านนายบุญมา บุญภู่ | - | - | 2,550,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 13. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. จากไร่นายสะอิ้ง ชะเอม โอฐ ถึงป้อมตำรวจตาลกง | - | - | 1,530,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 14. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. จากบ้าน นายสุรศักดิ์ สวนสวรรค์ ถึงไร่ นายสมนึก โชคลาภ | 2,448,000 | - | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 15. |  | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. จากไร่ นายประเสริฐ เขียมทรัพย์ ถึงบ้านนายบุญชู อรชร | - | 1,632,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 16. |  | ขยายถนน แบบหูช้าง หมู่ที่ 8 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น |  |  | ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 90 ม. บริเวณซอย 5 บ้านนาขึงหนัง | - | - | - | 500,000 | มีสะพานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 17. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. (1,020,000 บาท) จากศาลาชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 9 ต่อคอนกรีตเดิม สายที่ 2 กว้าง 4 ม.ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. (816,000 บาท) จากไร่นายอนงค์ อ่อนละมูล ไป ถึงตลาดนัด อบต. | - | 1,836,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 18. |  | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. จาก บ้านนางกัลยา เขียวแก้ว ถึงไร่ นายสอน อ้อยจีน | - | 360,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 19. |  | ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน |  |  | ขนาด 500 ตารางเมตร บริเวณศาลาพ่อทับพ่อทิม | 255,000 | - | - | - | มีลานเอนกประสงค์จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | กองช่าง |
| 20. |  | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | จำนวน 4 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. ( 120,000บาท) จากไร่นางวันเพ็ญ ถึงบ้านนายชวน มีมงคล สายที่ 2 ขนาด 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. (122,400 บาท) จากไร่นายอรุณ มีคง ถึงไร่นางมานิตย์ คุ้มรอด สายที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. (61,000 บาท) จากถนนชลประทานสาย 3 ถึงไร่นายสั่น มีมงคล สายที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. (63,000 บาท) จากบ้านนายประจวบ ถึง บ้านนางวน ฤกษ์รอด | 497,400 | 61,000 | 63,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 4 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 21. |  | ก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ 11 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ระยะทางยาว 500 เมตร จาก บ้านนางส้มโอ ธรรมเนียมไทย ถึงไร่นายบัว บัวงาม | - | - | - | 16,800 | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 22. |  | ก่อสร้างสะพาน และซ่อมแซมสะพานในตำบลมาบปลาเค้า | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ตามสภาพพื้นที่ที่เกิด (เพิ่มงบประมาณในปี 62-63) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2,000,000 | มีสะพานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 23. |  | ซ่อมแซมถนนในตำบลมาบปลาเค้ากรณีที่เกิดภัยพิบัติ | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  |  | ตามสภาพพื้นที่ (เพิ่มงบประมาณในปี 62-64) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 24. | ก่อสร้างเหมือง คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 1 (เปลี่ยนแปลงงบประมาณ บางส่วน ปี 62) |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร |  | ขนาดกว้าง 0.60x0.60 ม. จำนวน 4 สายระยะ ยาวรวม 3,000 ม.แบ่งเป็น สายที่ 1 จากไร่นางทิพย์ บัวงาม ถึงไร่นางเทือน บุญคงบ้าน ยาว 1,000 ม. สายที่ 2 จากไร่นายสุรเชษฐ์ เหลืองอร่าม ถึง นานนายสุเชาว์ พูลน่วม ยาว 300 ม. สายที่ 3 จากไร่นายสุเชาว์ พูลน่วม ถึงนานายคงศักดิ์ หนูพลาย ยาว 500 เมตร สายที่ 4 จากบ้านนายผ่อน บุญมา ถึงนานาย ทองเปลว เกตุวิสุทธิ์ ยาว 1,200 ม. | 1,900,000 | 2,000,000 | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 4 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 25. | ก่อสร้างเหมือง คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 2 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | เหมือง คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60x0.60 ม. ยาว 50 ม. จากไร่นายธวัช เอี่ยมสะอาด ถึงไร่นางผิว เดชวัน | 65,000 | - | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 26. | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ท่อขนาด 0.40 ม. ยาว 200 เมตร จากบ้านนายคมสัน อ่วมเทศ ถึงสามแยกคอกหมูนายสุภาพ | - | 300,000 | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 27. | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ท่อขนาด 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน จากนานายอเนก เฉียบแหลม ถึงนานางทรัพย์ หนูพลาย | - | - | 10,000 | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 28. | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก และขยายถนนเป็นระยะทาง 200 เมตร จากไร่นายเยี่ยม แย้มน้อย ถึงบ้านนางบุญเลี่ยม คำเพ็ง | 500,000 | - | 10,000 | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 29. | ก่อสร้างเหมือง คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4 (เปลี่ยนปีงบประมาณ ไปปี 2562) |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 0.60x0.60 ม. ยาว 500 ม. 650,000 บาท จากนานางนิยม ราชสิงโห ถึงนานายชาติชาย เพ็งพิน สายที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60x0.60 ม. ยาว 500 ม. 650,000 บาทจากนางนางวิไล คำเนตร ถึงคลอง ดี 9 | - | 1,300,000 | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 30. | ขุดลอกเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 5 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 1 ม. จากบ้านปิ่น เอี่ยมสะอาด ถึงบ้านนานาย บุญธรรม สว่างอารมณ์ | 15,000 | - | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 31. | ก่อสร้างเหมือง คสล. หมู่ที่ 5 (เปลี่ยนปีงบประมาณ ไปปี 2562) |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 600 ม. จากบ้านนายพิเชษฐ์ อรชร ถึงบ้านนายจรัญ เนียมศรี | - | 900,000 | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 32. | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ก่อสร้างท่อลอด บริเวณคลองชลประทาน สาย 3 แยกขวา 2 (คลองดิน) | 120,000 | - | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 33. | ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ที่ 7 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ระยะทาง 700 ม. จากบ้านนางฉลวย ทับทิม ถึงบ้านนายประเสริฐ เขียมทรัพย์ | - | 50,000 | - | - | มีไฟฟ้าทั่วถึงทั้งตำบล (อย่างน้อยร้อยละ 0.5 ของถนน) | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 34. | ก่อสร้างเหมือง คสล. หมู่ที่ 8 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ขนาดกว้าง 0.60x0.60 ม. ยาว 600 ม. จากนานางสาวพรรณิภา แจ้งสว่าง ถึงคลองระบายน้ำดี 11 | 1,300,000 | - | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 35. | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ท่อขนาด 0.40 ม. ยาว 50 ม. (80,000 บาท) จากบ้านนางสาว ส้มแป้น เขียมทรัพย์ สายที่ 2 ปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายสวง แก้วเจริญ (100,000 บาท) | 80,000 | 100,000 | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 36. | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ฝังท่อขนาด 0.80 ม.ยาว 400 ม. พร้อมบ่อพักและขยายถนนกว้าง 2 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | 1,000,000 | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 37. | ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 8 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 77 ม. จากไร่นางสนม บุญคงบ้าน ถึงไร่นายพรม กองทรัพย์ (100,000 บาท) | 100,000 | - | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 38. | ก่อสร้างเหมือง คสล. หมู่ที่ 9 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.80x0.80 ม. ยาว 500 ม. (750,000 บาท) จากไร่นางละม่อม คำโคม ถึงไร่ นายอุดม รอดพ้น จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60x0.60 ม. ยาว 300 ม. (390,000บาท) จากคลองสาย 3 ถึงไร่นางอัมพร อินอาจ | 750,000 | - | 390,000 | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 39. | ก่อสร้างเหมือง คสล. หมู่ที่ 10 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.60x0.60 ม. ยาว 500 ม. (650,000 บาท) จากไร่นางจตุรพร ทองมี ถึงไร่ นายอิน อินพรม จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60x0.60 ม. ยาว 1,000 ม.(1,300,000 บาท) จากไร่นางจตุรพร ทองมี ถึงคลองดี 18 | 1,300,000 | - | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 40. | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ระยะทาง 1,000 ม. ศาลาหลัง ในถึงบ้านนายเบา อินพรม | 500,000 | - | - | - | ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | กองช่าง |
| 41. | ก่อสร้างท่อลอดแบบเหลี่ยม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 (เปลี่ยนแปลงงบประมาณในปี 2563 บางส่วน) |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อลอดจำนวน 2 จุดบริเวณคลองดี 11 จุดที่ 1 คสล. ขนาด 1.20x1.20 ม. ยาว 7 ม. จุดที่ 2 ฝั่งตรงข้าม ขนาด 1.20.x1.20 ม.ยาว7 ม. | 200,000 | - | 200,000 | - | มีท่อลอดที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 42. | ซ่อมแซมและติดตั้งไฟรายทางในตำบลมาบปลาเค้า |  |  |  | เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | ทั้งตำบล (เพิ่มเติมงบประมาณ 2562-2564) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีไฟฟ้าทั่วถึงทั้งตำบล (อย่างน้อยร้อยละ 0.5 ของถนน) | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 43. | ปรับปรุงระบบประปาในตำบลมาบปลาเค้า |  |  |  | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | โดยการติดตั้งปั๊มน้ำ, การเปลี่ยนทราย, การเปลี่ยนกรวดกรองน้ำ และอื่นๆ | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีระบบประปาที่ ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 44. | ก่อสร้างและปรับปรุงเหมืองระบายน้ำและระบบระบายน้ำในตำบลมาบปลาเค้า กรณีเกิดอุทกภัย |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง | ตามสภาพพื้นที่ (เพิ่มเติมงบประมาณ) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 0.5 | ประชาชนไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 45. | ขุดลอกและกำจัดวัชพืช ในตำบลมาบปลาเค้าในกรณี ที่เกิดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ | ตามสภาพพื้นที่ (เพิ่มเติม งบประมาณ 2563 2564) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีการระบายน้ำดีขึ้น ร้อยละ 0.5 | ประชาชนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 46. | โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 6 ไร่ 3 งาน ในบริเวณใกล้เคียง (มีการเพิ่มเติมเติมแผน อีก 3 งาน เนื่องจากไม่เพียงในการดำเนินการ) | 3,375,000 | - | - | - | มีที่ดินเพื่อใช้เป็น ที่สาธารณะประโยชน์น่วมกันสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนได้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน | อบต. |
| 47. | โครงการปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์(เพิ่มเติมงบประมาณ ปี 2562 -2564) |  |  |  | เพื่อเป็นการดูแลที่สาธารณประโยชน์ | ที่สาธารณประโยชน์ตำบล มาบปลาเค้า | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ที่สาธารณะมีการดูแลครบ (ร้อยละ 50) | ประชาชนได้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน | อบต. |
| 48. | การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน |  |  |  | เพื่อเป็นการดูแลที่สาธารณประโยชน์ | การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน นสล. | 50,000 | - | - | - | ที่ดิน มีหนังสือ นสล. (ร้อยละ 70) | ประชาชนได้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน | อบต. |
| 49. | ปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | โดยการก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง | - | 100,000 | - | - | มีศาลาที่บริการประชาชนจำนวน 1 หลัง | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | กองช่าง |
| 50. | ปรับปรุงศาลาผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | โดยการติดตั้งฝ้าเพดาน และก่อสร้างห้องครัว | 300,000 | - | - | - | มีศาลาที่บริการประชาชนจำนวน 1 หลัง | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | กองช่าง |
| 51. | ปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | โดยการปรับปรุงตาม สภาพพื้นที่ ศาลาหลวงพ่อจุ้ย | 100,000 | - | - | - | มีศาลาที่บริการประชาชนจำนวน 1 หลัง | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | กองช่าง |
| 52. | ปรับปรุงศาลาและซ่อมแซมศาลาในตำบลมาบปลาเค้า ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน (เพิ่มเติมงบประมาณในแต่ละปี) |  |  |  | เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | ตามสภาพพื้นที่ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ 80 ของศาลาทั้งหมดมีสภาพดี | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | กองช่าง |
| 53. | ต่อเติมศาลาไทยเวียง หมู่ที่ 9 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | ตามสภาพพื้นที่ | 800,000 | - | - | - | มีศาลาที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 หลัง | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | กองช่าง |
| การเพิ่มแผน ครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองดี 9 หมู่ที่ 1 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | กว้าง 8 ม. ยาว 15 ม. (นาหนองเสือ) | - | 1,500,000 | - | - | มีสะพานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 55. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 90 ม. จากไร่นายพลอย เหลืองอร่าม ถึงคลองซอย | - | 270,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 56. | ฝังท่อพร้อมขยายถนน หมู่ที่ 1 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และเพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ฝังท่อขนาด  60 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. ยาว 1,000 ม. จากบ้านนางทิพย์ บัวงาม ถึงไร่นางเทื้อน บุญคงบ้าน | - | - | 3,000,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 57. | ฝังท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และเพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ฝังท่อขนาด  60 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. ยาว 200 ม. จากบ้านนายโกมล มาลากรรณ์ ถึงบ้านนางสาวสมใจ หนูพลาย | - | - | - | 250,000 | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 58. | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | จำนวน 3 สาย สายที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. จากสะพานหมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายปรีชา คำศิลป์ งบประมาณ 25,000 บาท สายที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.จากบ้านนางสาวสมใจ หนูพลาย ถึงสะพานดี 9 งบประมาณ 52,500 บาท สายที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. จากไร่นายสมยศ เหลืองอร่าม ถึงถนนลาดยาง งบประมาณ 52,500 บาท | - | 25,000 | 52,500 | 52,500 | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 3 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 59. | ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 2 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. จากบ้านนายสง่า เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ถึงบ้านนายนที หนูพลาย | - | 500,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 60. | ปรับปรุงศาลาศาลหลวงพ่อทองคำ หมู่ที่ 2 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | ขยายโครงหลังคาด้านหน้า | - | 150,000 | - | - | มีศาลา จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | กองช่าง |
| 61. | ซ่อมแซมถนนแอสฟัสติก หมู่ที่ 2 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.05 ม. จากสะพาน ม. 2 หน้าบ้านนางผิว ดอกนางแย้ม ถึงบ้านนายหยิบ บุญเกิด | - | - | 1,820,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 62. | ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ที่ 2 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. ฝังท่อ คสล.  0.60 ม. จำนวน 1 จุด 5 ท่อน (บ้านนางผิว ดอกนางแย้ม ถึงบ้านป้าจี้ด | - | 145,000 | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 63. | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม. จากที่ดินนาย พงษ์ธร หนูพลาย ถึงคลองดี 9 | - | - | 21,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 64. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. จากไร่นายสมยศ หนูพลาย ถึงไร่นายใบ เกตุนคร | - | - | - | 200,000 | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 65. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. จากบ้านนายคมสัน อ่วมเทศ ถึงบ้านนายบุญเติม เขียวขำ | - | 200,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 66. | ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ที่ 3 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | จำนวน 4 สาย สายที่ 1 ขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 200 ม. จากนานายโปร่ง ถึงนานายอเนก เฉียบแหลม งบประมาณ 280,000 บาท สายที่ 2 ขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 400 ม. จากนานายเวียน พูลสวัสดิ์ ถึงคลองระบายน้ำดี 11 งบประมาณ 560,000 บาท สายที่ 3 ขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 200 ม. จากคลองชลประทาน ถึงไร่นายนรสิงห์ บัวงาม งบประมาณ 280,000 บาท สายที่ 4 ขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 150 ม. จากคลองดี 9 ถึงคลองดี 11 งบประมาณ 210,000 บาท | 280,000 | 560,000 | 280,000 | 210,000 | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 4 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 67. | ลงลูกรัง หมู่ที่ 3 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. จากบ้านนายเลื่อน ทองจันทร์ ถึงนานายสำเนียง คุ้มรอด | 5,800 | - | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 68. | ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ที่ 4 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 300 ม. จากนานายสนั่น บุญมา ถึงนานายขิน นิลประเสริฐ | - | - | 420,000 | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 69. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. จากบ้านนางเนี้ยม สังข์ฤทธิ์ ถึงบ้านนายสุเทพ นกน้อย | - | 3,000,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 70. | ก่อสร้างเหมืองคสล. ตัวยู หมู่ที่ 5 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ขนาด 0.60x0.80 ม. ยาว 500 ม. จากไร่นางสายสุณี อยู่คง ถึงไร่นางพเยาว์ พุทธาสุน | - | - | 775,000 | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 71. | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม. จากบ้านนายสุเทพ นกน้อย ถึงบ้านนางเนี้ยม สังฤทธิ์ | - | 15,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 72. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. จากบ้านนายสุธา ชมะวรรณ์ ถึงบ้านนางเจริญ แหยมพันธุ์ งบประมาณ 1,800,000 บาท สายที่ 2 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. จากบ้านนายสมศักดิ์ เมืองถาวร ถึงบ้านนางมาลี มีคง งบประมาณ 750,000 บาท | - | - | 1,800,000 | 750,000 | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 73. | ขุดลอกเหมืองน้ำ หมู่ที่ 7 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ขนาดกว้าง 2 เมตร ตลอดหมู่บ้านหนองหินถ่วง | - | 15,000 | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 74. | ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ที่ 7 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 1,000 ม. จากบ้านนายพวง อรชร ถึงบ้านนายสุธา ทองมี | - | - | 1,400,000 | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 75. | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | จำนวน 2 สาย สายที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. จากไร่นายยิ่ง สุริโย ถึงไร่นางจตุพร ทองมี งบประมาณ 7,500 บาท สายที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. จากบ้านนายปัญญา บุญแก้ว ถึงไร่นายสุธา ทองมี งบประมาณ 32,500 บาท | - | 7,500 | 32,500 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 76. | ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 7 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.จากบ้านนายปัญหา บุญแก้ว ถึงไร่นางประหยัด ไร่หินถ่วง | - | - | 1,500,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 77. | ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 7 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.จากไร่นายประเสริฐ เขียมทรัพย์ ถึงไร่นายบุญชู อรชร | - | - | - | 1,600,000 | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 78. | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 8 ข้ามคลองชลประทานสาย 3 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | สะพาน คสล. หมู่ที่ 8 ข้ามคลองชลประทานสาย 3 ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 12 ม. | - | 1,200,000 | - | - | มีสะพานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 79. | ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ที่ 8 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | จำนวน 3 สาย สายที่ 1 ขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 500 ม. จากนานางจำลอง เชิดโฉม ถึงนานายสุชาติ นาคน้อย งบประมาณ 700,000บาท สายที่ 2 ขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 500 ม. จากนานางสาว พรรทิภา แจ้งสว่าง ถึงคลองดี 11 งบประมาณ 700,000 บาท สายที่ 3 ขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 300 ม. จากบ้านนางสาว ส้มแป้น เขียมทรัพย์ ถึงนา นายเลิศ มั่งมี งบประมาณ 420,000 บาท | - | 700,000 | 700,000 | 420,000 | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 3 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 80. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. จากไร่นายย้อม ชวนสำราญ ถึงไร่นายสายัณห์ อ่อนละมูล | - | - | 600,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 81. | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ | ฝังท่อขนาด 10 นิ้ว โดยขุดวางท่อ ยาว 130 ม. จำนวน 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ จากไร่นายอนงค์ อ่อนละมูล หรือ จากบ้านนายประเทือง คุ้มรอด ถึงบ้าน น.ส.อำนวย อ่อนละมูล | - | 70,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 82. | ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ทั้งระบบ หมู่ที่ 9 |  |  |  | เพื่อการใช้น้ำบริโภคและอุปโภค | วางท่อเมนใหม่ทั้งหมด | - | - | 200,000 | - | มีระบบส่งน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีน้ำบริโภคและอุปโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 83. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 |  |  |  | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. จากไร่นายสุชาติ สุขทน ถึงไร่นายบุญ ลือฤทธิ์ งบประมาณ 200,000 บาท สายที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. จากบ้านนายชื่น เสาวดีย์ ถึงคลองดี 18 งบประมาณ 75,000 บาท | - | 200,000 | 75,000 | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 84. | ดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 11 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | ปากเหมืองกว้าง 3 ม. ก้นเหมืองกว้าง 1 ม. ลึก 1.5 ม. ยาว 1,500 ม. จากบ้านนายทาน พาลีบุตร ถึงนานางรัตน์ เมืองถาวร | - | 1,800,000 | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |
| 85. | ก่อสร้างเหมือง คสล. หมูที่ 11 |  |  |  | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร | กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 240 ม. | - | 336,000 | - | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชามีน้ำเพียงพอ | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์สินค้าการเกษตร - อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสังคม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ส่งเสริมอาชีพในตำบล มาบปลาเค้า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตร/อบต. |
| 2. | จัดตั้งกลุ่มหรือกองทุนเพื่อสนับสนุนอาชีพ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ | ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มสหกรณ์ | 100,000.- | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 กลุ่ม | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตร/อบต. |
| 3 | ก่อสร้างโรงสีชุมชน หมู่ที่ 8 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ | ก่อสร้างโรงสีชุมชนจำนวน 1 แห่ง | - | - | - | 1,000,000 | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตร/อบต. |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1 - 11 | เพื่อช่วยเหลือดูแลให้ดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้เท่าเทียมผู้อื่น | ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | จำนวน 4ปี | ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการ |
| 2. | งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ | ผู้ประสบภัยต่างๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 4 ครั้ง | ผู้ประสบภัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการ |
| 3. | การให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ | เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ในเรื่องของที่อยู่อาศัย อาชีพ และอื่นๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ช่วยเหลือผู้ยากไร้ จำนวน ปีละ 2 ราย ส่งเสริมอาชีพจำนวน 2 ราย | เพื่อให้ผู้ยากไร้มีอาชีพ มีรายได้ | กองสวัสดิการ |
| 4. | การรับส่งผู้ป่วยยากไร้ | เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ผู้ป่วย ด้อยโอกาส ที่ยากไร้ ได้รับการดูแลทั่วถึง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | รับส่งผู้ป่วยยากไร้ ในตำบลทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง | ผู้ยากไร้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง | งานป้องกัน |
| 5. | งานดูแลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส | เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ | ผู้สูงอายุในตำบล ผู้ด้อยโอกาส | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้สูงอายุ จำนวน 500 ราย ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 50 ราย | ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการ |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | สนับสนุนโครงการเพื่อเด็ก และเยาวชน | เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | จัดโครงการต่างๆ เพื่อเด็กและเยาวชน เช่น งานวันเด็ก,คาราวานเสริมสร้างเด็ก, ค่ายวิถีพุทธ, เด็กและเยาวชน, ค่ายพุทธบุตร และอื่นๆ | 210,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนปีละ 4 กิจกรรม | เยาวชนมีศักยภาพเป็นตัวแทนชุมชนได้ | กองการศึกษา |
| 2. | โครงการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องทุนการศึกษาและส่งเสริมเด็กได้เรียนสูงขึ้น | เพื่อให้เด็กและเยาวชนในหมู่ที่ 1 - 11 ได้รับเงินรางวัลได้เรียนสูงขึ้น | เด็กและเยาวชนของตำบล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ปีละ 1 ครั้ง | เด็กเยาวชนได้มีโอกาสเรียนสูงขึ้น | กองการศึกษา |
| 3. | จัดตั้งและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้มาตรฐานพร้อมวัสดุอุปกรณ์ | 50,000 | 100,000 | 2,000,000 | 200,000 | จำนวน 1 ศูนย์ | เด็กได้รับการพัฒนา | กองการศึกษา |
| 4. | สร้างสนามเด็กเล่น | เพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็ก | สนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ | 200,000 | - | - | - | จำนวน 1 แห่ง | เด็กๆได้รับการดูแลสุขภาพ | งานนันทนาการ |
| 5. | จัดทำห้องแห่งการเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ตำบล | เพื่อส่งเสริมการเรียนของเด็ก | สร้างห้องแห่งการเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สื่อต่างๆศูนย์การเรียนรู้ บุคลากร และอื่นๆ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนได้รับการเรียนรู้จากศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน | กองการศึกษา |
| 6. | การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน | เพื่อส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน | - การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน - การอบรมที่เกี่ยวกับอาเซียน - การส่งเสริมการเรียนในเรื่องของภาษา | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 3 ครั้ง | ประชาชนมีความพร้อมเข้าสู่อาเซียน | กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | การให้ความรู้ในด้านอาหารและโภชนาการ | เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องของอาหาร โภชนาการสมวัย | การจัดอบรมผู้ประกอบการ อบรมผู้ดูแลเด็ก และอื่นๆ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 4 ครั้ง | เด็กมีสุขภาพดีขึ้น | กองการศึกษา |
| 2. | การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดี | นักเรียน 2 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 4 ครั้ง | เด็กมีสุขภาพดีขึ้น | กองการศึกษา |
| 3. | งานป้องกันโรคติดต่อต่างๆ หมู่ที่ 1 - 11 | เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน | ประชาชน หมู่ที่ 1 - 11 เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคระบาดอื่นๆ การขอรับสนับสนุนโครงการป้องกันโรคไข้เลือด จาก สปสช.หรือหน่วยงานอื่นๆ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 4 ครั้ง | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ก่อสร้างลานสนามออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรง | สร้างสนามกีฬาขนาด 200 ตารางวา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย | - | - | 400,000 | - | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพแข็งแรง | กองช่าง |
| 2. | ก่อสร้างลานสนามออกกำลังกาย หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรง | สร้างลานกีฬา และเครื่องออกกำลังกาย | - | - | - | 200,000 | จำนวน 1แห่ง | ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพแข็งแรง | กองช่าง |
| 3. | งานส่งเสริมการออกกำลังกาย | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรง | การส่งเสริมการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ การสร้างสนามกีฬา การสร้างสวนสุขภาพ การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 4ครั้ง | ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพแข็งแรง | กองการศึกษา |
| เพิ่มเติมแผน ครั้ง ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง | ขนาด 30x40 ม. หนา 10 ซม. พร้อมเครื่องออกกำลังกาย | - | 300,000 | - | - | ลานเอนกประสงค์จำนวน 1 ลาน | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองช่าง |
| 5. | ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง | ลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย | - | 300,000 | - | - | ลานกีฬา จำนวน 1 ลาน | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 100,000 | 20,000 | 10,000 | 100,000 | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | อบต. |
| 2. | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด | เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด | 1. โครงการบำบัดฟื้นฟู 2. การส่งเสริมอาชีพ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | อบต. |
| 3. | โครงการส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | 1. ค่ายพุทธบุตร 2. อบรมกลุ่มเสี่ยง 3. กิจกรรมรณรงค์ 4. กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | อบต. |
| 4. | โครงการเฝ้าระวัง | เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง | 1. การตั้งด่าน 2. การตรวจพื้นที่ 3. การจัดตั้งจุดบริการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและการคมนาคม | อบต. |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | กิจกรรม อปพร. | เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน | วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การอบรม, เบี้ยเลี้ยง, ฝึกทบทวน | 500,000 | 300,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | งานป้องกันฯ |
| 2. | งานกู้ภัย กู้ชีพ | เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัย | สนับสนุน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ การเฝ้าระวังประจำศูนย์ อปพร. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | งานป้องกันฯ |
| 3. | การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย เช่น เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รถยนต์กู้ชีพ อุปกรณ์ช่วยชีวิต และอื่นๆ | 50,000 | - | 50,000 | - | ได้มีการจัดซื้อ อุปกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | งานป้องกันฯ |
| 4. | ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย | สนับสนุนหน่วยงานอื่น และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 4ปี | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | งานป้องกันฯ |
| 5. | ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์ ฉุกเฉิน | เพื่อประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ทั่วถึง | การแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกอื่นๆ | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | งานป้องกันฯ |
| 6. | ติดกล้องวงจรปิด ในตำบล มาบปลาเค้า (เพิ่มงบประมาณ ปี 62-63) | เพื่อความปลอดภัย | จำนวน ตามความเหมาะสม | 550,000 | 560,000 | 500,000 | - | ติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมในพื้นที่ | ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัย | งานป้องกันฯ |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ส่งเสริมการค้าขายในท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนได้ลงทุนค้าขาย | สนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัดในที่ดินสาธารณประโยชน์ | 20,000 | 100,000 | 20,000 | 100,000 | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | อบต. |
| 2. | การอบรมผู้ประกอบการ | เพื่อให้ผู้ประกอบได้รับรู้กฎหมายการค้า | อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการค้าขาย | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | จำนวน 4 ครั้ง | ผู้ประกอบมีการค้าขาย ที่ถูกต้องตามกฎหมาย | สำนักงาน |
| 3. | ส่งเสริมอาชีพในตำบล มาบปลาเค้า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตร/อบต. |
| 4. | สนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบล | เพื่อสร้างรายได้ | พิพิธภัณฑ์ไทยพวนตำบล มาบปลาเค้า และสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | จำนวน 2 ครั้ง | มีรายได้และมีการถ่ายทอด | สำนักงานปลัด |
| 5. | ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน | เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน | สร้างสวนสุขภาพในชุมชน | 300,000 | 100,000 | 300,000 | 100,000 | จำนวน 2 แห่ง | ประชาชนมีรายได้ | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบลมาบปลาเค้า | 1. การรักษาความสะอาดในตำบล 2. การรักษาสิ่งแวดล้อม 3. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรวมทั้งตำบล 4. การปลูกต้นไม้ | 100,000 | 20,000 | 20,000 | 220,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนได้รู้จักการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ ไทยพวน | เพื่อพัฒนาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป | ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไทยพวน จำนวน 1 แห่ง | 5,000 | - | 5,000 | 100,000 | จำนวน 2 ครั้ง | พัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่รู้จักของคนทั่วไป | สำนักงานปลัด |
| 2. | ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน | เพื่อพัฒนาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป | - ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวน - ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเวียง - ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน - ชุดพื้นบ้าน - งานประเพณีไทยต่างๆ - งานของดีท่ายาง - งานพระนครคีรี และอื่นๆ | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง | พัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่รู้จักของคนทั่วไป | สำนักงานปลัด |
| 3. | ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้ชุมชน | ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ในตำบล และส่งเสริมการตลาด | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง | มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ | สำนักงานปลัด |
| 4. | สนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบรมสานุวงศ์ | เพื่อเป็นการถวายเทิดพระเกียรติ | การสร้างป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ และกิจกรรม และอื่นๆ ที่เป็นการเทิดพระเกียรติรวมถึงสนับสนุนประชาชนในความจงรักภักดี | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 6 ครั้ง | เป็นการเทิด พระเกียรติ | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | จัดประชุมประชาคมตำบลหมู่ที่ 1 - 11 อบต. เคลื่อนที่ | เพื่อเปิดให้ชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมคิด | - ประชาชน หมู่ที่ 1 – 11 - ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน - การรับความคิดเห็นของประชาชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 3 ครั้ง | ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน | สำนักงานปลัด |
| 2. | เงินเดือนพนักงานลูกจ้างพนักงานจ้าง ผู้บริหาร และค่าตอบแทนอื่นๆ | เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการอื่นๆให้แก่พนักงาน หนักงานจ้าง ผู้บริหาร | 7,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | เงินเดือน พนักงาน ผู้บริหาร ค่าตอบแทนอื่นจำนวน 4 ปี | การบริหารกิจการของอบต. มีคุณภาพ | สำนักงานปลัด |
| 3. | โครงการอบรมเพิ่มความรู้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาการศึกษา ดูงาน | เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและสมาชิกสภาได้รับ ความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ | พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างสมาชิกสภา อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าทุกคน | 400,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวน 1 ครั้ง | พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4. | ค่าตอบแทนสมาชิกสภา | เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ | สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 - 11 ผู้บริหารอบต. | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวน 4 ปี | การบริหารกิจการของ อบต. มีคุณภาพ | สำนักงานปลัด |
| 5. | เตรียมการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกและผู้บริหาร อบต. หมู่ที่ 1 - 11 | เพื่อเลือกตั้งในกรณีเลือกตั้งซ่อม | ประชาชน หมู่ที่ 1 - 11 | 700,000 | 5๐,๐๐๐ | 50,000 | 50,000 | จำนวน 4 ครั้ง | การบริหารกิจการของ อบต.มีคุณภาพ | สำนักงานปลัด |
| 6. | จ้างเหมาบริการและค่าตอบแทน ให้แก่ผู้มาช่วยปฏิบัติราชการในการบริหารกิจการ อบต. | เพื่อให้บริการประชาชน | ตามความเหมาะสม | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | จำนวน 4 ปี | เพื่อบริการประชาชน | สำนักงานปลัด |
| 7. | โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารงานของ อบต. | เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ครบถ้วนและรวดเร็ว | ประชาชน หมู่ 1 - 11 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | มีการจัดซื้อในส่วนราชการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับบริการทีทันสมัยสะดวก | สำนักงานปลัด |
| 8. | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ อบต. | เพื่อให้บริการประชาชน | จ่ายเป็นค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 1,200,000 | 1,000,000 | - | 500,000 | จำนวน 3 ปี | เพื่อบริการประชนชน | สำนักงานปลัด |
| 9. | โครงการปรับปรุงอาคารและที่ทำการ อบต. (เพิ่มงบประมาณ ปี 62 /64) | เพื่อบริการประชาชน | เช่น การปลูกต้นไม้ ตบแต่งทาสี เปลี่ยนหลังคา และอื่นๆ | 500,000 | 50,000 | - | 100,000 | จำนวน 1 แห่ง | เพื่อบริการประชาชน | กองช่าง |
| 10. | งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ หมู่ที่ 1 – 11 | เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบรายละเอียดต่างๆ | ประชาชน หมู่ที่ 1 – 11 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับทราบถั่วถึง (ร้อยละ 70 ของพื้นที่) | ประชาชนได้รับรู้การบริหารกิจการ | สำนักงานปลัด |
| 11. | อมรมให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมาย | เพื่อบริการประชาชน | จัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนพึงพอใจในบริการ | สำนักงานปลัด |
| 12. | ส่งเสริมการประชุม | เพื่อส่งเสริมการ ประชุมในระดับ หมู่บ้านและอำเภอ | จัดประชุมในระดับตำบล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | สำนักงานปลัด |
| 13. | การจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อพัฒนารายได้ | การจัดทำแผนที่ภาษี | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีแผนที่ภาษีที่สามารถตรวจสอบข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ | องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 14. | การพัฒนารายได้ | เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น | 1. การประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ 2. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3. จัดทำหนังสือทวงหนี้ 4. การออกหน่วยบริการ 5. การจัดรางวัลให้แก่ประชาชนผู้มาชำระภาษี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | มีการพัฒนารายได้ (ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป) | องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 15. | การเพิ่มกิจกรรมรายได้ | เพื่อพัฒนารายได้ | 1. การพัฒนาระบบประปา 2. การพัฒนาการจัดเก็บค่าขยะ 3. การจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวก | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 4 ครั้ง | องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 16. | จัดประชุมประชาคมตำบล หมู่ที่ 1 - 11 อบต. เคลื่อนที่ | เพื่อเปิดให้ชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมคิด | - ประชาชน หมู่ที่ 1 – 11 - ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน - การรับความคิดเห็นของประชาชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน | สำนักงานปลัด |
| 17. | โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ตามอำนาจหน้าที่ | เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารและใช้ประโยชน์จากสิ่งสาธารณะต่างๆจากการบริหารงานของ อบต. | ประชาชน หมู่ 1 - 11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวน 4 ปี | การบริหารกิจการของอบต. มีคุณภาพ | สำนักงานปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนครั้งที่ 1

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | จำนวน 3 จุด จำนวน 20 ต้น จุดที่ 1 บ้านนายประไพ สุขอนันต์ ถึงไร่นางเทื้อน บุญคงบ้าน จำนวน 10 ต้น จุดที่ 2 จากบ้านนางนลินรัตน์ คำปุ้ยธนันท์ธร ถึงบ้านนางเฉลา ดิษฐ์ประเสริฐ จำนวน 2 ต้น จุดที่ 3 จากไร่นายอุทัย ถึงไร่นางบุญยืน สงคราม จำนวน 8 ต้น | - | - | 400,000 | - | ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | อุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคท่ายาง |
| 2. | ขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง 300 เมตร จากไร่นายบุญเยี่ยม แย้มน้อย ถึงที่สาธารณะประโยชน์ (500,000 บาท ) จุดที่ 2 จากบ้านนางสาวพวง จันทร์ศิริ ถึงบ้านนายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ศิริ (50,000บาท) | 550,000 | - | - | - | ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ายาง |
| 3. | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ระยะทาง 1,000 ม. | 500,000 | - | - | - | ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ายาง |
| 4. | ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ในตำบลมาบปลาเค้า | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ทั้งตำบล | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 500,000 | ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ายาง |
| 5. | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ระยะทาง 1,000 ม. ศาลาหลังในถึงบ้านนายเบา อินพรม | 500,000 | - | - | - | ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | กองช่าง |
| การเพิ่มแผน ครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ยาว 200 ม. จากประปาหมู่ที่ 3 ถึงไร่นางสมบัติ เกตุนคร | - | - | 100,000 | - | ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ายาง |
| 7. | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ยาว 300 ม. จากไร่นายสากล คุ้มรอด ถึงไร่นายไพฑูรย์ แก้วละเอียด | - | 180,000 | - | - | ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ายาง |
| 8. | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ยาว 500 ม. จากบ้านนายนาค ทัศนาลัย ถึงบ้านนายสุริยา มีสุข | - | - | 300,000 | - | ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ายาง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็กในชุมชน | เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียน | นักเรียน 2 โรงเรียน อาหารเสริม อาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ รวมถึง กศน. ตำบลมาบปลาเค้า | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวน 2 โรงเรียน | เด็กได้รับการส่งเสริมการศึกษา | โรงเรียนวัด มาบปลาเค้าและโรงเรียนวัดตาลกง |
| 2. | สนับสนุนการศึกษาเด็กเล็กในพื้นที่ | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ในพื้นที่ได้รับการศึกษาครบถ้วน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลมาบปลาเค้า จำนวน 3 ศูนย์เช่นอุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 3 ศูนย์ | เด็กได้รับการศึกษา ดูแลทั่วถึง | ศพด. |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) |  | 2562 (บาท) | 2563 (บาท |  | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน | ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ | เพื่อส่งเสนริมสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 | 20,000 |  | จำนวน 4 ครั้ง | มีสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่ | กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบล มาบปลาเค้า |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน | ประชาชน หมู่ที่ 1 - 11 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | จำนวน 4 ครั้ง | เพื่อบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2. | สนับสนุน สปสช. อบต. มาบปลาเค้า | เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุขในพื้นที่ | สปสช. อบต.มาบปลาเค้า | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | จำนวน 4 ครั้ง | เพื่อบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด | เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด | 1. โครงการบำบัดฟื้นฟู 2. การส่งเสริมอาชีพ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอท่ายาง | เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น | งานพระนครคีรีเมืองเพชร | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวน 4 ครั้ง | มีการสนับสนุนวัฒนธรรม | อำเภอท่ายาง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอท่ายาง | เพื่อบริการประชาชน | อุดหนุนศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอท่ายาง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 4 ครั้ง | บริการประชาชน | ศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอท่ายาง |
| 2. | โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน | ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ | เพื่อส่งเสนริมสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 4 ครั้ง | มีสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ | กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบล มาบปลาเค้า |
| 3. | อุดหนุนส่วนราชการ และองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. | เพื่อบริการประชาชน | อุดหนุนส่วนราชการ 1. อุดหนุนส่วนราชการเพื่อพัฒนา อบต. 2. อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อพัฒนาร่วมกัน 3. อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อฟื้นฟู 4. อุดหนุนอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 4 ครั้ง | บริการประชาชน | สำนักงานปลัด |

แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนครั้งที่ 1

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ 8 ข้ามคลองชลประทานสาย 3 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 8 ข้ามคลองชลประทานสาย 3 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร |  | 1,200,000 | - | - | - |  | มีสะพานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมี ความปลอดภัยในการคมนาคม |  | อบจ. |
| 2. | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง สายตำบลมาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง ถึง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  | ติดตั้งไฟฟ้ารายทาง สายตำบลมาบปลาเค้า ถึงตำบลบ้านในดง แบ่งเป็น 2 จุด จำนวน 108 ชุด พร้อมหม้อแปลง จำนวน 2 ชุด | 5,116,000 | - | - |  | - | มีไฟฟ้าทั่วถึงทั้ง ตำบล (อย่างน้อย ร้อยละ 0.5 ของถนน) |  | ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการคมนาคม | อบจ. |
| รวม | 2 โครงการ | - |  | - | 6,316,000 | - | - |  | - |  |  |  |  |
| การเพิ่มแผน ครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  | กว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตรหนา 0.15 เมตร จากสะพานหมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายปรีชา คำศิลป์ | - | - | 1,440,000 |  | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย |  | ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการคมนาคม | อบจ. |
| 2. | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 8 ข้ามคลองชลประทานสาย 3 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น |  | สะพาน คสล. หมู่ที่ 8 ข้ามคลองชลประทานสาย 3 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร | - | 1,200,000 | - |  | - | มีสะพานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย |  | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | อบจ. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (สายบ้านใหม่ เชื่อมต่อตำบลบ้านในดง) | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น |  | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ปรับปีงบประมาณเป็นปี 2562) | - | 4,176,000 | - |  | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย |  | ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการคมนาคม | อบจ. |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนาขึงหนัง เชื่อมบ้านมาบปลาเค้า | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น |  | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | 1,530,000 | - |  | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย |  | ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการคมนาคม | อบจ. |
| 5. | ฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านนาขึงหนัง | เพื่อการระบายน้ำ และเพื่อการคมนาคม ที่สะดวก |  | ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร | - | 5,650,000 | - |  | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย |  | ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการคมนาคม | อบจ. |
| 6. | ดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 11 | เพื่อการระบายน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร |  | ปากเหมืองกว้าง 3 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 1 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 1,500 เมตร จากบ้านนายทาน พาลีบุตร ถึงนานางรัตน์ เมืองถาวร | - | - | 1,800,000 |  | - | มีเหมืองระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย |  | ประชามีน้ำเพียงพอ | อบจ. |
| รวม | 6 โครงการ | - |  | - |  | 12,556,000 | 3,240,000 |  | - | - |  | - |  |

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนครั้งที่ 1

สำหรับ  ประสานแผนพัฒนาจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (สายบ้านใหม่ เชื่อมต่อตำบลบ้านในดง) | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ปรับปีงบประมาณเป็นปี 2562) | - | 4,176,000 |  | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | จังหวัด |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร | 2,500,000 | - |  | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | จังหวัด |
| 3. | โครงการก่อสร้างลาดยาง รีไซกิ้ง หมู่ที่ 6 – 8 ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | ถนนรีไซกิ้ง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร | 3,300,000 | - |  | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | จังหวัด |
| 4. | ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ | - |  | - | 150,000 | 2,750,000 | มีระบบประปา ที่ได้มาตรฐาน | ประชามีน้ำเพียงพอ | กรมทรัพยากร |
| 5. | ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านมาบปลาเค้าข้ามคลองดี 9 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | สะพาน คสล. กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร ข้ามคลองดี 9 | 2,400,000 |  | - | - | - | มีสะพานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | จังหวัด |
| การเพิ่มแผน ครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านมาบปลาเค้าข้ามคลองดี 9 | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | สะพาน คสล. กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร ข้ามคลองดี 9 | - |  | 1,500,000 | - | - | มีสะพานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | จังหวัด |
| 7. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านมาบปลาเค้า | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสะพานหมู่ที่ 2 ถึง บ้านนายปรีชา คำศิลป์ | - |  | 1,440,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการคมนาคม | จังหวัด |
| 8. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านมาบปลาเค้า | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร จากหน้าวัด ถึงเขตติดต่อบ้านในดง | - |  | 4,000,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการคมนาคม | จังหวัด |
| 9. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองหินถ่วง | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร สายบ้านหนองหินถ่วง –ตำบลท่ายาง | - |  | 1,500,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | จังหวัด |
| 10. | ฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านนาขึงหนัง | เพื่อการระบายน้ำ และเพื่อการคมนาคม ที่สะดวก | ฝังท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง 1.50x1.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร | - |  | 5,650,000 | - | - | มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | จังหวัด |
| 11. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านนาขึงหนัง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ | - |  | 2,723,000 | - | - | มีระบบประปา ที่ได้มาตรฐาน | ประชามีน้ำเพียงพอ | จังหวัด |

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนครั้งที่ 1

สำหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | การดูแลความสะอาดถนนในพื้นที่ตำบลมาบปลาเค้า | เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | ดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดถนน เรียบคลองชลประทานสาย 3 | - | - | - | - | มีถนนที่สะอาดจำนวน 1 สาย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 2. | การขุดลอกเหมืองระบายน้ำขนาดเล็กในตำบลมาบปลาเค้า | เพื่อการระบายน้ำ | ขุดลอกระบายน้ำโดยใช้แรงงานคน | - | - | - | - | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | ประชาชนไม่ประสบปัญหา น้ำท่วม | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | การกำจัดลูกน้ำ | เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่คนในตำบล มาบปลาเค้า | การร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประชาชน หมู่ที่ 1 - 11 | - | - | - | - | จำนวน 4 ครั้ง | เพื่อบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักปลัด ร่วมกับ รพสต. |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด | กิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง ต่อไป | - | - | - | - | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมในท้องถิ่น | เพื่อพัฒนาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป | ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม | - | - | - | - | จำนวน 4 ครั้ง | พัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่รู้จักของคนทั่วไป | สำนักงานปลัด |
| 2. | สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ | เพื่อเป็นการแสดงความจงรักษ์ภักดี เพื่อถวายแก่ พระบรมวงศานุวงศ์ | ส่งเสริมกิจกรรมในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและอื่นๆ | - | - | - | - | จำนวน 4 ครั้ง | ประชาชนได้แสดงออกถึงกิจกรรมเทิดพระเกียรติ | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | สำนักงานโปร่งใส | เพื่อป้องกันการทุจริต ในการทำงาน | ให้มีการตรวจสอบการทำงานทุกเดือน | - | - | - | - | จำนวน 12 ครั้ง/ปี | การบริหารโปร่งใส | ทุกส่วนราชการ |
| 2. | การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน | เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง | การปรับปรุงการบวนการให้บริการเช่น ปรับลดขั้นตอนการบริการ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ | - | - | - | - | จำนวน 4 ปี | การบริหารที่มีประสิทธิภาพ | ทุกส่วนราชการ |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 45 | 19,739,400 | 10 | 18,943,800 | 13 | 10,986,500 | 6 | 4,611,600 | 74 | 52,544,800 |
| การเพิ่มแผน ครั้งที่ 1 | 2 | 285,800 | 18 | 10,693,500 | 15 | 12,676,000 | 7 | 3,482,500 | 42 | 27,137,800 |
| รวม | 47 | 20,025,200 | 28 | 29,637,300 | 28 | 23,662,500 | 13 | 8,094,100 | 116 | 79,682,600 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสังคม | 3 | 220,000 | 3 | 220,000 | 3 | 220,000 | 4 | 1,220,000 | 13 | 1,880,000 |
| 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6 | 7,439,000 | 4 | 7,900,000 | 4 | 8,400,000 | 4 | 8,900,000 | 18 | 32,639,000 |
| 2.3 แผนงานการศึกษา | 2 | 2,830,000 | 9 | 1,170,000 | 9 | 3,070,000 | 9 | 1,270,000 | 29 | 8,340,000 |
| 2.4 แผนงานสาธารสุข | 5 | 505,000 | 5 | 600,000 | 5 | 555,000 | 3 | 610,000 | 18 | 2,270,000 |
| 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 44,000 | 1 | 20,000 | 2 | 600,000 | 2 | 400,000 | 7 | 1,064,000 |
| การเพิ่มแผน ครั้งที่ 1 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | 2 | 600,000 | - | - | - | - | 2 | 600,000 |
| รวม | 18 | 11,038,000 | 24 | 10,510,000 | 23 | 12,845,000 | 22 | 12,400,000 | 87 | 46,793,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 400,000 | 4 | 274,000 | 4 | 310,000 | 4 | 400,000 | 16 | 1,384,000 |
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย | 7 | 1,330,000 | 5 | 540,000 | 6 | 310,000 | 5 | 260,000 | 23 | 2,440,000 |
| รวม | 11 | 1,730,000 | 9 | 814,000 | 10 | 620,000 | 9 | 660,000 | 39 | 3,824,000 |

| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 485,000 | 5 | 415,000 | 5 | 485,000 | 5 | 415,000 | 20 | 1,800,000 |
| รวม | 5 | 485,000 | 5 | 415,000 | 5 | 485,000 | 5 | 415,000 | 20 | 1,800,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 100,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 220,000 | 4 | 360,000 |
| รวม | 1 | 100,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 220,000 | 4 | 360,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 488,000 | 4 | 365,000 | 5 | 480,000 | 5 | 525,000 | 20 | 1,858,000 |
| รวม | 6 | 488,000 | 4 | 365,000 | 5 | 480,000 | 5 | 525,000 | 20 | 1,858,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 26 | 14,166,000 | 20 | 12,650,000 | 20 | 12,930,000 | 21 | 14,442,000 | 87 | 54,188,000 |
| รวม | 26 | 14,166,000 | 20 | 12,650,000 | 20 | 12,930,000 | 21 | 14,442,000 | 87 | 54,188,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 114 | 48,032,200 | 91 | 54,411,300 | 92 | 51,042,500 | 76 | 36,756,100 | 373 | 188,505,600 |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท | 2564 (บาท) |  |
| 1. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | เก้าอี้ จำนวน 6 ตัวสำหรับสำนักงานปลัด และกองคลัง | 15,000 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 2. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด laser printer จำนวน 2 ตัว สำนักงานปลัด | 12,000 | - | - | 12,000 | สำนักปลัด |
| 3. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 5 ชิ้น เพื่อจัดเก็บเอกสารในสำนักปลัด | 4,000 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 4. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | นำมาใช้ในให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 6 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | สำนักปลัด/ กองช่าง/กองคลัง |
| 5. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อรถเข็น เพื่อขนอุปกรณ์ต่างในสำนักงานที่ใช้ในการประชุม | 20,000 | - | - | - | กองช่าง |
| 6. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ในการประชุมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ | เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู ติดตั้ง ในห้องประชุมสภา อบต.มาบปลาเค้า | 30,000 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 7. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ในการบริหารกิจการประปา จำนวน 5 ตัว | 55,000 | - | - | - | กองช่าง |
| 8. | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC จำนวน 1 ตัว เพื่อนำมาใช้ในการบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ | 15,000 | - | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 9. | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 3 ชิ้น เก็บเอกสารของกองสวัสดิการ | 24,000 | - | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 10. | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อตู้เก็บของเพื่อจัดเก็บของที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรม จำนวน 2 ตู้ | 8,000 | - | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 11. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เกษตร | เพื่อใช้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า เพื่อนำไปใช้ในการบริการ ดูดน้ำออกจากพื้นที่ในกรณี ที่ประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมขัง | 25,000 | - | - | - | สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย |
| การเพิ่มแผน ครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนังพิง จำนวน 3 ตัว | - | 5,400 | - | - | กองคลัง |
| 13. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง - เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ - เครื่องพิมพ์ Multifunction - Inkjet | - | - | 7,900 | 7,700 | กองคลัง |
| 14. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | - | - | - | 8,000 | กองคลัง |
| 15. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 3 ชุด | - | - | - | 6,000 | กองคลัง |
| 16. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 เซนติเมตร | - | - | - | 3,800 | กองคลัง |
| 17. | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว | - | 2,500 | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 18. | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | - | - | 16,000 | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 19. | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ - เครื่องพิมพ์ Multifunction - Inkjet | - | - | 7,700 | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 20. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาด 8 ช่อง (ศพด.อบต. จำนวน 1 ชิ้น และศพด.วัดตาลกง จำนวน 4 ชิ้น) | - | 5,000 | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| 21. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (ศพด.วัดมาบปลาเค้า) | - | 4,000 | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| 22. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก (ศพด.อบต. จำนวน 1 ตู้ และศพด.วัดมาบปลาเค้าจำนวน 1 ตู้) | - | 7,200 | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| 23. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 15 ลิ้นชัก (ศพด.วัดมาบปลาเค้า จำนวน 1 ตู้ และศพด. วัดตาลกง จำนวน 1 ตู้) | - | 6,800 | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| 24. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อเก้าอี้ไม่มีล้อ (ศพด.วัดมาบปลาเค้า) | - | 1,200 | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| 25. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อเก้าอี้มีล้อ (ศพด.วัดตาลกง) | - | 1,800 | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| 26. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเด็ก 25 ตัว พร้อมเก้าอี้ (ศพด.วัดตาลกง) | - | - | 21,250 | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| 27. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | นำมาใช้ประกอบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ (ศพด.วัดตาลกง) - Inkjet printer | - | 7,900 | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548   หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

- ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | √ |  |

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์

2. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ

2. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็น หรือไม่สามารถดำเนินการได้ สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น