แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  255๖

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า  อำเภอท่ายาง          จังหวัดเพชรบุรี

บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา3ปี          เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือทิศทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งในแผนพัฒนา 3 ปี ได้กำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ไว้อย่างชัดเจน

# แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ พัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 255๖

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  255๖  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 255๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้ามีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ    ของแผนงานโครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

- ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

  - เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปี 255๖

  - เป็นเอกสารที่แสดงแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจากแผนพัฒนา 3 ปี

  - เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 255๖

- วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงานดำเนินงาน

  - เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ให้ตำบลมาบปลาเค้าเป็นตำบลที่น่าอยู่และยั่งยืน

  - เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่  มีความชัดเจน  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

  - เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า  ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 255๖

  - เพื่อนำแผนพัฒนา 3 ปี มาปฏิบัติจริงและงานต่อการติดตามและประเมินผล

  - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลมาบปลาเค้าให้เท่าเทียมกัน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ

  - การเก็บรวบรวมข้อมูล

  - การทำร่างแผนดำเนินงาน

  - การประกาศใช้แผนดำเนินงาน

- ประโยชน์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการของผู้บริหาร  เพื่อควบคุมงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีการกำหนดเป้าหมายรายละเอียดการปฏิบัติงาน/แผนงาน/โครงการ กิจกรรม   งบประมาณอย่างชัดเจนรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

## บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปี  255๖

### องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1. แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ | 5 | 9.4 | 560,000.- | 3.8 |  |
| 1.2 แนวทางก่อสร้างบำรุงรักษาแหล่งน้ำ | 4 | 7.5 | 900,000- | 6.2 |  |
| 1.3 แนวทางขยายเขตไฟฟ้า | 1 | 1.8 | 200,000.- | 1.3 |  |
| 1.4 แนวทางการสร้างและปรับปรุงเสียงตามสายและหอกระจายข่าว | 1 | 1.8 | 100,000.- | 0.6 |  |
| 1.5 แนวทางการสร้างและปรับปรุงศาลาอาคาร | - | - | - |  |  |
| 1.6 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร | - | - | - |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - |  |
| 2.2 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข | 10 | 18.8 | 665,150 | 4.6 |  |
| 2.3 แนวทางพัฒนาการศึกษา | 3 | 5.6 | 1,540,000.- | 10.65 |  |
| 2.4 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส | 3 | 5.6 | 280,000.- | 1.93 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความเรียบร้อย |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการพัฒนาความเรียบร้อยชุมชน | 5 | 9.4 | 228,500.- | 1.5 |  |
| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางส่งเสริมการผลิต | 1 | 1.8 | - | - |  |
| 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 2 | 3.7 | 10,000.- | 0.06 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 6.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณี | 3 | 5.6 | 175,000.- | 1.2 |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร |  |  |  |  |  |
| 7.1 แนวทางการพัฒนา การบริหาร ตามอำนาจหน้าที่ | 14 | 26.4 | 10,091,350.- | 69.84 |  |
| รวม | 53 | - | 14,448,000- | - |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี  255๖

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม

1.1  แนวทางการการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงห้องสุขา ชาย – หญิง บริเวณโรงจอดรถ อบต.มาบปลาเค้า | ปรับปรุงห้องสุขา – หญิง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร โดยการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ งานปูกระเบื้อง ระบบท่อประปา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ที่ทำการ อบต. มาบปลาเค้า ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒00 ตารางเมตร เริ่มจากบ้านนายภูษิต ชื่นจิตร ถึงคลอง ดี ๙ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ 1๐0,000.- บาท | หมู่ที่ ๒ บ้านมาบปลาเค้าตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒00 ตารางเมตร เริ่มจากไร่นายเยี่ยม จันทร์สุข ถึงท่อลอดคลองชลประทานสาย ๓ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ 160,000.- บาท | หมู่ที่ ๓ บ้านมาบปลาเค้าตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒00 ตารางเมตร เริ่มจากศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนายประจักษ์ สาระเห็ด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ 1๐0,000.- บาท | หมู่ที่ ๕ บ้านตาลกง ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ | ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒0๑ ตารางเมตร เริ่มจากบ้านนางเบือน อินพรม ถึงไร่นางชด โพธ์ประเสริฐ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ 1๐0,000.- บาท | หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขาสามัคคี ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  แนวทางการก่อสร้างบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ | ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร เริ่มจากนานางรัตน์ เมืองถาวร ถึงนานาย สุเทพ คำมาก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลกงสามัคคี ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ | สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เริ่มบ้านนายทาน พาลีบุตร ถึงไร่นายพัทยารินดา สายที่ ๒ ขนาดกว้าง๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เริ่มจากบ้านนายอรุณ ทัศนาลัย ถึงนานางเงิน คงพูล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ที่ ๘ บ้านนาขึงหนัง ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการ ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ๖๐ เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ที่ ๑ บ้านมาบปลาเค้า ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | งานบริหารกิจการประปา | ค่าติดตั้งที่กันนกครอบประปา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ค่าไฟฟ้า ในการผลิตประปา งบประมาณ จากเงินรายได้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท | ประปาในตำบลมาบปลาเค้า | 1 แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.๓ แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | อุดหนุนการไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๔,๖, ตำบลมาบปลาเค้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ที่ ๔ บ้านมาบปลาเค้า หมู่ที่ ๖ บ้านมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 โครงการติดตั้งปรับปรุงหอกระจายข่าว

| 1 | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ที่ ๙ | ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ที่ ๙ บ้านตาลกงสามัคคีตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางส่งเสริมอาชีพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2  แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายแบบกลางแจ้ง หมู่ที่ ๗ | ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายแบบกลางแจ้ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหินถ่วง ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | งานรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบล มาบลาเค้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ้งขยะ งบประมาณ 156,000 บาท | 11 หมู่บ้าน | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก งบประมาณ ๖0,000.-บาท | 11 หมู่บ้าน | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | งานป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ ๓0,000.- บาท | 11 หมู่บ้าน | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการห่วงใยอนามัยผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ตามโครงการห่วงใยอนามัยผู้สูงอายุ เพื่อตรวจสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ และสามารถดูแลตนเองได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน | ตำบล มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน | . อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 110,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน 11 หมู่บ้าน หมู่ละ 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน | ตำบล มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลมาบปลาเค้า | เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนตำบลมาบปลาเค้า ตั้งไว้ 20,000.- บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งไว้ ๒0,๐๐๐.- บาท | ตำบล มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา งบประมาณ 50,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการแข่งกีฬา งบประมาณ 10,000 บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ส่งเสริมการเล่นกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาของเยาวชน และประชาชนตำบลมาบปลาเค้า เช่น ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ เป็นต้น จำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่ละ 7,650.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ 84,150.- บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำ อบต.มาบปลาเค้า | โดยการติดตั้งมุ้งลวดกันยุงและแมลงรอบอาคาร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 1 แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ | - อาหารเสริมนม ๒ โรงเรียน เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท - อาหารกลางวัน ๒ โรงเรียน เป็นเงิน 770,๐๐๐ บาท | โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า โรงเรียนวัดตาลกง | ๒ แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน | -โครงการค่ายพุทธบุตร จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 40,000 บาท -โครงการงานวันเด็ก 100,000 บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ๕๐,000.- บาท เงินรายได้ ๕๐,000.- บาท งบประมาณ ๑๐๐,000.- บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน คนละ 500บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ ๖0,๐๐๐ .- บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 1. ทุนการศึกษาพนักงาน และสมาชิก เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท 2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ 120,000.- บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

3.1  แนวทางการการพัฒนา  ความเรียบร้อยในชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 1 - 11 | ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 1 ชุดงบประมาณ 23,500 บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การให้การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดอุทกภัย, วาตภัย และเหตุการณ์เร่งด่วนฉับพลัน งบประมาณ 200,000.- บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | กิจกรรม อปพร. | ค่าตอบแทน อปพร. 5,000 บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | งานกู้ชีพ กู้ภัย | เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ โดยใช้บุคลากรของ อบต. | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | กิจกรรมการเฝ้าระวัง | การตังด่านตรวจตรา | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยการ และท่องเที่ยว

4.1  แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน | ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยพวน ไทยเวียง ไทยพื้นบ้าน ในระบบเว็ปไซค์ ของ อบต. | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 .  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แนวทางการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กิจกรรมตำบลมาบปลาเค้าสะอาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ Big Cleaning Day เช่น ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม และอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000.- บาท | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ในเขต อบต. มาบปลาเค้า และตามโครงการพระราชเสาวนีย์ เช่น ค่าต้นกล้า, ดิน, ปุ๋ย, ค่าแรงงาน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ 5,000.- บาท ตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าบริเวณตำบลมาบปลาเค้า | ตำบลมาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 .  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียม และประเพณี

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | การจัดงานวันสำคัญต่าง | 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, งานพิธีทางศาสนา, งานรัฐพิธี และงานประเพณีท้องถิ่น, งานประเพณีอื่นๆ งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของดีท่ายาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันของดีท่ายาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุน งบประมาณ ๑๐0,000.- บาท | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนส่วนราชการงานพระนครคีรี เมืองเพชร | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำขบวนแห่งานพระนครคีรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณ 20,000.- บาท | อำเภอท่ายาง | 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีไทยพวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งบประมาณ 5,000.- บาท | อำเภอท่ายาง | 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร

7.1  แนวทางการพัฒนา การบริหารตามอำนาจหน้าที่ อบต.

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ## พ.ศ.2555 |  |  | ## พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุน อบต.วังไคร้ | เป็นค่าปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 25,000.- บาท | - | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานและที่เกี่ยวข้อง | เพื่อให้การบริหารกิจการมีคุณภาพประชาชนพอใจในการให้บริการ โดยการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงานต่างๆและอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหาร 1,499,250- บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าตอบแทนนายก รองนายก เลขานุการ และสมาชิกสภา อบต. | เพื่อจ่ายค่าตอบแทนนายก รองนายก เลขานุการ และสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๒,729,500 บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆ | เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆ ๓,510,020.- บาท ค่าการศึกษาบุตร ค่าเดินทางไปราชการ ค่ารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการและอื่นๆ งบประมาณ 528,250 บาท -สมทบบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพหรือพื้นที่ เป็นเงิน 50,000 บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดประชุมประชาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน งบประมาณ 5,000 บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคในการบริหาร กิจการ อบต. เช่น ค่าไฟฟ้า,โทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์,ค่าโทรเลข,ค่าธนาณัติและอื่นๆ งบประมาณ 240,000 .- บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าฝึกอบรมบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ของสมาชิก ผู้บริหาร พนักงาน อบต.ตั้งไว้ 40,000.- บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | เพื่อสบทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตั้งไว้ 99,280 บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ในการบริหารกิจการของ อบต. | เป็นค่าน้ำมันในการบริหารกิจการของ อบต. งบประมาณ 300,000 บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | งานประชาสัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของตำบลมาบปลาเค้า งบประมาณ 15,000 บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ปรับปรุงสำนักงาน อบต. | เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลมาบปลาเค้าให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | การจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ้างเหมาบริการผู้มาช่วยในการบริหารกิจการ อบต. 920,050 บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง งบประมาณ 30,000 บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต.มาบปลาเค้า งบประมาณ 100,000 บาท | อบต มาบปลาเค้า | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |